СОГЛАШЕНИЕ

по проведению мероприятий по охране труда на 2014 год

МБДОУ детского сада «Малыш»

2014г.12января

Мы нижеподписавшиеся:

- заведующая МБДОУ д\с «Малыш» с. Тростное

Совет Т.К. МБДОУ д\с «Малыш» 	 в лице  Петрищевой Т.С.

заключили настоящее соглашение о том, что администрация детского сада обязуется в течение 2014 г. выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во | Стоим, мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственный за проведение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Замена сгоревших ламп наружного освещения | 10 | 350 руб. | до 01. 05 | Кузнецова Л.И. |  |
| 7 | Замена старых осветительных приборов и сгоревших ламп дневного света в кабинетах и коридорах | 20 | 1000 руб. | постоянно | Кузнецова Л.И. |  |
| 9 | Ремонт порога у входа | 1 | 20 000 руб. | до 2 5. 08 | Кузнецова Л.И. |  |
| 10 | Частичный ремонт кровли | 160 кв. м | 100 000 руб. | до 01. 09 | Кузнецова Л.И. |  |
| 11 | Проведение работы по подготовке детского сада к отопительному сезону, оклейка окон. | 150 шт | 25 000 руб | до 10.09 | Кузнецова Л |  |
| 13 | Ревизия и ремонт электроком-муникаций | 10 | 20 000 руб | до 01. 09 | Кузнецова |  |
| 14 | Обеспечение всех подразделений средствами пожаротушения и аптечками | 10 шт | 2500 руб | постоянно | Кузнецова Л.И. |  |
| 16 | Замена открытых плафонов ламп дневного освещения на закрытые | 10 | 200 | постоянно | Кузнецова Л.И. |  |

Заведующая

__________________________

Председатель совета  ТК

___________________________________________________________________

____________________

____________________